## Slide 1
TEST SAMPLE · 9 SLIDES
검토항목별 출처·근거 인포그래픽 슬라이드
사업유형별(클라우드전환·운영및유지관리·생성형AI) 3개 항목씩, 총 9개 항목 테스트

## Slide 2
클라우드전환
1. 클라우드전환 › 1. 요구정의단계 › 가. 사업관리 및 품질보증
점검항목 1. 사업범위 및 과업관리
[1-1-가-1-01]
검토항목 일련번호
사업계획서, 제안요청서, 제안서, 계약서 간 과업 범위가 일관되게 정의되어 있는가?
상세 검토항목
클라우드 전환 대상 시스템·업무·서비스 범위 확인
전환 제외 대상 및 제외 사유 확인
요구정의 단계 수행 과업과 산출물 정의 여부 확인
출처 문헌 → 근거
법정 근거
[수행가이드] 정보시스템감리기준 제8조①
계약문서 과업내용의 요구사항정의서 반영 여부 점검 — 감리법인 법정 의무
[수행가이드] 과업대비표(용어정의 1.4.11)
제안요청서·제안서·기술협상서·사업수행계획서 간 과업 누락 대비 문서
[점검해설서] PM01-1 검토항목 01
제안요청서(RFP)/제안서/계약서와 사업수행계획서 간 일관성, 과업범위 누락 여부
핵심 근거 요약
「정보시스템감리기준」 제8조①이 계약문서와 요구사항정의서 간 일치 점검을 감리법인의 법정 의무로 규정하고, 이를 위한 표준 도구로 "과업대비표"를 정의한다. 점검해설서·지침도 동일 취지를 뒷받침하여, 4개 문헌 모두 일치하는 법정 의무 수준의 직접 근거이다.
감리 점검항목 출처·근거 조사 프로젝트 | [1-1-가-1-01]
2

## Slide 3
클라우드전환
1. 클라우드전환 › 1. 요구정의단계 › 가. 사업관리 및 품질보증
점검항목 1. 사업범위 및 과업관리
[1-1-가-1-02]
검토항목 일련번호
클라우드 전환 대상과 제외 대상의 기준이 명확한가?
상세 검토항목
전환 대상 선정 기준 확인
업무 중요도, 기술 제약, 보안등급 반영 여부 확인
출처 문헌 → 근거
제도적 근거
[클라우드가이드/지능정보기술가이드] 표 3-16
장비연한·SW기술지원 만료, 상용SW전환가능성, DR필요성 등 전환 검토 기준(2016~2023 일관 유지)
[클라우드가이드] 표 3-7
기관유형 × 정보자원 중요도(상/중/하)별 G-클라우드·자체·민간 클라우드 적용 우선원칙
[지침] 제6조(하드웨어·소프트웨어 도입기준)
정보자원 교체·신규도입 시 클라우드컴퓨팅법 제12·20조에 따른 우선 검토 의무
핵심 근거 요약
표 3-16이 기술적 제약 기준을, 표 3-7이 업무중요도·보안등급별 적용원칙을 각각 뒷받침하며 지침 제6조가 법적 출발점을 제공한다. 다만 [수행가이드]는 클라우드 미특화 범용 문헌으로 본 항목의 근거가 확인되지 않는다.
감리 점검항목 출처·근거 조사 프로젝트 | [1-1-가-1-02]
3

## Slide 4
클라우드전환
1. 클라우드전환 › 1. 요구정의단계 › 가. 사업관리 및 품질보증
점검항목 1. 사업범위 및 과업관리
[1-1-가-1-03]
검토항목 일련번호
과업 변경 가능성이 있는 항목에 대한 변경관리 절차가 마련되어 있는가?
상세 검토항목
변경요청, 영향도 분석, 승인 절차 확인
출처 문헌 → 근거
법정 근거
[수행가이드] 정보시스템감리기준 제10조의2①2
과업 범위(요구사항) 구체화 및 과업변경 영향·타당성 검토 — 상주감리 법정업무
[수행가이드] 4.7 사업관리 표준점검항목
변경관리체계 수립(계획단계) / 범위 변경관리 수행(실행·통제단계)
[점검해설서] PM01-1 검토항목 03
변경관리 절차 정립, 파급효과 분석(일정·비용·자원·품질), 변경 이력관리
핵심 근거 요약
제10조의2①2가 과업변경 영향·타당성 검토를 상주감리원의 법정 업무로 명시하고, 계획·실행 전 주기에 걸친 변경관리체계 수립·수행을 요구한다. 지침의 변경절차·대가조정 규정, 발주관리가이드의 과업심의위원회 절차가 추가로 뒷받침하는 법정 의무 수준의 근거이다.
감리 점검항목 출처·근거 조사 프로젝트 | [1-1-가-1-03]
4

## Slide 5
운영 및 유지관리
2. 운영및유지관리 › 1. 요구정의단계 › 가. 사업관리 및 품질보증
점검항목 1. 운영·유지관리 과업범위 정의
[2-1-가-1-01]
검토항목 일련번호
운영 및 유지관리 대상과 과업범위가 명확하게 정의되어 있는가?
상세 검토항목
개발SW 운영, 인프라 운영, 개발SW·상용SW·인프라 유지관리 대상 식별 여부
대상 시스템·업무서비스·장비·DB·상용SW·연계시스템 범위 정의 여부
운영 업무와 유지관리 업무의 구분, 중복·누락 여부 확인
출처 문헌 → 근거
법정 근거
[구축운영지침] 제2조(정의) 10·11호
"유지관리"=기능변경·보완 등 개선활동, "운영"=모니터링·테스트·사용자지원 등 정상운영활동으로 법적 개념 구분
[지능정보기술가이드] Ⅲ장
감리대상을 개발SW·상용SW·인프라로 구분, 운영 16개·유지보수 36개 표준 점검항목 구성
[IT아웃소싱매뉴얼] A110
SW운영/SW유지보수/SW재개발 3유형 분류, 조달청·특허청 사례 — SLA로 범위 명확화 권고
핵심 근거 요약
구축운영지침 제2조가 운영과 유지관리를 법적으로 명확히 개념 구분하고, 지능정보기술가이드가 감리대상별(개발SW·상용SW·인프라) 세부 점검항목 수까지 구체화한다. IT아웃소싱매뉴얼의 실제 기관사례는 범위 혼재 위험과 SLA를 통한 명확화 필요성을 뒷받침한다.
감리 점검항목 출처·근거 조사 프로젝트 | [2-1-가-1-01]
5

## Slide 6
운영 및 유지관리
2. 운영및유지관리 › 1. 요구정의단계 › 가. 사업관리 및 품질보증
점검항목 1. 운영·유지관리 과업범위 정의
[2-1-가-1-02]
검토항목 일련번호
계약·제안·요구사항 간 과업범위가 일관되는가?
상세 검토항목
RFP, 제안서, 계약서, 과업지시서, 운영·유지관리 계획 간 범위 정합성 확인
정기점검, 장애처리, 변경처리, 패치, 배포, 기술지원 범위 일치 여부
무상지원, 하자보수, 유지관리, 운영지원 간 책임구분 명확성 확인
출처 문헌 → 근거
법정 근거 · 확인필요
[수행가이드] 정보시스템 감리기준 제8조①~④
요구정의단계 감리 목적 = 계약문서 과업내용의 요구사항정의서 반영 여부 점검
[발주관리가이드] 감리보고서 품질점검표
과업범위 관리 및 이행의 적정성 — 항목별 이행현황·근거 확인, 변경관리 적정성
핵심 근거 요약
요구정의단계 감리의 본질적 목적 자체가 계약문서와 요구사항정의서 간 정합성 확인이라는 점에서 직접적 절차 근거가 확보된다. 다만 정기점검·장애처리 등 개별 업무단위, 무상지원·하자보수 간 책임구분의 세부 기준은 1순위 문헌에 조문화되어 있지 않아 확인 필요.
감리 점검항목 출처·근거 조사 프로젝트 | [2-1-가-1-02]
6

## Slide 7
운영 및 유지관리
2. 운영및유지관리 › 1. 요구정의단계 › 가. 사업관리 및 품질보증
점검항목 1. 운영·유지관리 과업범위 정의
[2-1-가-1-03]
검토항목 일련번호
과업 제외 또는 제한 대상이 명확히 정의되어 있는가?
상세 검토항목
유지관리 제외 대상 시스템·장비·상용SW 식별 여부
제외 사유와 운영상 영향 분석 여부
제외 대상에 대한 별도 지원 또는 대응방안 마련 여부
출처 문헌 → 근거
실무기준 · 확인필요
[IT아웃소싱매뉴얼] A110 타기관사례
조달청·특허청 사례 — 운영·유지보수 혼재사용 지적, 서비스대상항목정의 참조하여 발주기관이 정할 필요
[지능정보기술가이드] MA-DS-08[유지보수계획]
유지보수 대상 및 범위를 적절히 설정하였는지 확인 — 감리 표준 점검항목
핵심 근거 요약
타기관 실제사례가 범위 혼재의 실무 위험을 보여주고, MA-DS-08이 대상·범위 설정을 감리 표준 점검항목으로 명시하여 이를 뒷받침한다. 다만 제외사유의 "운영상 영향분석" 절차와 "별도 지원방안"의 구체적 기준은 1순위 문헌에서 확인되지 않아 확인 필요.
감리 점검항목 출처·근거 조사 프로젝트 | [2-1-가-1-03]
7

## Slide 8
생성형AI
3. 생성형AI › 1. 요구정의단계 › 가. 사업관리 및 품질보증
점검항목 1. 사업 추진전략 및 수행체계 관리
[3-1-가-1-01]
검토항목 일련번호
사업 수행체계 및 조직구성이 적정한가?
상세 검토항목
발주기관·수행사·감리 간 역할 및 책임 정의 여부
AI·데이터·보안·인프라 전문조직 구성 여부
출처 문헌 → 근거
제도적 근거 · 확인필요
[감리점검해설서] PM01-1-D1[자원관리] 검토항목 05
사업 수행에 필요한 조직·인력의 적정 투입 및 역할 명확화 확인 — 표준 검토항목
[구축운영지침] 제4조 7·8호
지능정보화책임관/전담인력이 정보시스템·감리·PMO 사업 전반의 제도자문·준수현황을 관리하도록 법정 의무화
[이용자보호가이드라인] 원칙4-다, 원칙5-나
학습데이터 활용 관련 기업 내 감시조직, 위험관리 전담책임자/조직 구성 실행사례
핵심 근거 요약
PM01-1-D1이 역할·책임 정의를 표준 점검관점으로 제시하고, 구축운영지침이 발주기관측 수행체계의 법적 근거를 제공한다. 다만 "AI·데이터·보안·인프라" 4개 전문조직을 모두 포괄하여 요구하는 조문은 1순위 문헌에서 확인되지 않아 확인 필요(사업별 재량사항으로 판단).
감리 점검항목 출처·근거 조사 프로젝트 | [3-1-가-1-01]
8

## Slide 9
생성형AI
3. 생성형AI › 1. 요구정의단계 › 가. 사업관리 및 품질보증
점검항목 2. 요구사항 및 범위관리
[3-1-가-2-01]
검토항목 일련번호
요구사항 관리체계가 체계적으로 수립되었는가?
상세 검토항목
기능·비기능·AI·보안 요구사항 분류 여부
요구사항 우선순위 및 중요도 정의 여부
요구사항 변경관리 절차 정의 여부
출처 문헌 → 근거
법정 근거 · 확인필요
[수행가이드] 정보시스템 감리기준 제8조①②
요구사항정의서를 세부항목별 과업대비표로 작성, 발주자 확인 후 감리법인 제출 의무
[감리점검해설서] PM01-1-B1[변경관리] 검토항목 03
변경관리 절차 정립 — 파급효과 분석(일정·비용·자원·품질), 변경 이력관리
[구축운영지침] 제45·46조
과업내용의 변경 및 변경절차를 법령 차원에서 규정
핵심 근거 요약
감리기준 제8조가 요구사항의 세부항목별 체계화(과업대비표)를, PM01-1-B1이 변경관리 절차 정립을 뒷받침한다. 다만 "AI·보안" 요구사항을 별도 분류범주로 요구하는 조문과 우선순위 산정기준 자체는 1순위 문헌에서 확인되지 않아 확인 필요.
감리 점검항목 출처·근거 조사 프로젝트 | [3-1-가-2-01]
9

## Slide 10
생성형AI
3. 생성형AI › 1. 요구정의단계 › 가. 사업관리 및 품질보증
점검항목 2. 요구사항 및 범위관리
[3-1-가-2-02]
검토항목 일련번호
사업 범위 및 단계별 구축범위가 명확히 정의되었는가?
상세 검토항목
챗봇·AI포털·지식검색·인프라 범위 정의 여부
시범운영 범위 및 본오픈 범위 구분 여부
본 사업 구축범위와 향후 확산범위 구분 여부
출처 문헌 → 근거
실무기준 · 확인필요
[감리점검해설서] PM01-1-A1·A2[범위관리]
과업범위 일관성 확인 + WBS로 작업단위·주체·내용·기간·산출물 구체화 요구
[AI보안가이드북] AI시스템 구축유형 4분류
내부망전용/내부업무-외부연계/대민서비스-내부연계/상용AI활용 — 정보검색 챗봇 등 실제 구축사례 제시
핵심 근거 요약
WBS 기반 범위 분할 원칙과 AI보안가이드북의 시스템 유형 4분류가 챗봇·지식검색 등 구성요소별 범위 정의를 뒷받침한다. 다만 "AI포털" 명칭 및 시범운영·본오픈·확산범위 구분을 요구정의단계에서 직접 규정한 조문은 확인되지 않아 확인 필요.
감리 점검항목 출처·근거 조사 프로젝트 | [3-1-가-2-02]
10